## Slide 1
Η διαδικασία βελτιώνεται συνεχώς
Υπάρχει Ορισμός του Έγινε (DoD)
DoD είναι επιτεύξιμο σε κάθε επανάληψη
Η ομάδα σέβεται το DoD
Το πιο σημαντικό
Παρέχουμε δοκιμασμένο λογισμικό κάθε 4 εβδομάδες ή λιγότερο
Παραδίδουμε αυτό που χρειάζεται περισσότερο ο πελάτης
Γίνεται επίδειξη μετά από κάθε sprint
Δείχνει λειτουργικό, δοκιμασμένο λογισμικό
Λαμβάνονται σχόλια από τον PO και τα ενδιαφερόμενα μέλη
Ανασκόπηση γίνεται μετά από κάθε sprint
Αποτελέσματα με συγκεκρι-μένες προτάσεις βελτίωσης.
Ορισμένες προτάσεις πράγματι εφαρμόζονται
Συμμετέχουν ολόκληρη η ομάδα + PO
Η ομάδα έχει sprint backlog
Πολύ ορατό
Ενημερώνεται κάθε μέρα
Ανήκει αποκλειστικά στην ομάδα
Υπάρχουν συναντήσεις προγραμματισμού των sprints
Συμμετέχει ο/η PO
Συμμετέχει ολόκληρη η ομάδα
Τα αποτελέσματα είναι ένα πλάνο ενός sprint
Ολόκληρη η ομάδα πιστεύει ότι το πλάνο είναι εφικτό
Οι προτεραιότητες ικανοποιούν τον/την PO
Ο/Η PO φέρνει ενημερωμένο PBL
Μήκος επανάληψης 4 εβδομάδες ή λιγότερο
Πάντα τελειώνουν εγκαίρως
Η ομάδα δεν διαταράσσεται ή ελέγχεται από ξένους
Χρονικές επαναλήψεις
Ο/H PO έχει backlog του προϊόντος (PBL)
Τα σημαντικότερα αντικείμενα ταξινομούνται βάσει αξίας του business
Γίνεται εκτίμηση στα σημαντικότερα αντικείμενα
O/Η PO κατανοεί το σκοπό όλων των αντικειμένων στο backlog
Τα σημαντικότερα αντικείμενα στο PBL είναι αρκετά μικρά ώστε να χωράνε σε ένα sprint
Εκτιμήσεις γραμμένες από την ομάδα
Σαφώς ορισμένος product owner (PO)
PO έχει την εξουσιοδότηση να δίνει προτεραιότητες.
PO έχει τη γνώση να δίνει προτεραιότητες
PO έχει άμεση επαφή με την ομάδα
PO έχει άμεση επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη
PO μιλάει με μία φωνή (εάν οι PO είναι ομάδα)
Τα μέλη της ομάδας είναι ενωμένα
Εάν τα επιτύχετε αυτά, μπορείτε να
αγνοήσετε την υπόλοιπη λίστα ελέγχου.
Η διαδικασία σας είναι καλή.
Αυτά είναι ουσιώδη για το Scrum. Χωρίς αυτά ίσως να μην πρέπει να το αποκαλείτε Scrum.
Βασικό Scrum
Ο/Η PO έχει όραμα του προϊόντος που συμβαδίζει με το PBL
Το PBL και το όραμα του προϊόντος είναι ιδιαίτερα ορατά
Όλοι στην ομάδα συμμετέχουν στην εκτίμηση
Ο/Η PO είναι διαθέσιμος/η όταν η ομάδα κάνει εκτίμηση
Τα μέλη της ομάδας δεν είναι κλειδωμένα σε συγκεκριμένους ρόλους
Η ομάδα έχει όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να φέρει τα αντικείμενα του backlog στο Έγινε
Η ομάδα έχει ένα/μία Scrum Master (SM)
Ολόκληρη η ομάδα γνωρίζει τα πρώτα 1-3 εμπόδια
Ο/Η SM έχει στρατηγική για τον τρόπο επίλυσης του σημαντικότερου εμποδίου
Ο/Η SM εστιάζεται στην άρση των εμποδίων
Ενημερώνεται το διοίκηση όταν η ομάδα δεν μπορεί να λύσει
Μετράται το velocity
Το velocity περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία που Έγιναν
Ο/Η PO χρησιμοποιεί το velocity για το πλάνο των releases
Η ομάδα έχει ένα sprint burndown γράφημα
Τα PBL αντικείμενα χωρίζονται σε εργασίες μέσα σε ένα sprint
Εκτιμήσεις για εργασίες σε εξέλιξη ενημερώνονται καθημερινά
Πολύ ορατό
Ενημερώνεται κάθε μέρα
Ο/Η PO συμμετέχει τουλάχιστον μερικές φορές την εβδομάδα
Όλα τα αντικείμενα στο πλάνο του sprint έχουν μία εκτίμηση
Ο/Η SM κάθεται με την ομάδα
To καθημερινό Scrum είναι κάθε μέρα, ίδια ώρα και τόπος
Γίνεται εκτίμηση στις εργασίες σε ένα sprint
Εκτιμάται το σχετικό μέγεθος (story points) και όχι ο χρόνος
Το μέγιστο 15 λεπτά
Κάθε μέλος της ομάδας ξέρει τι κάνουν οι άλλοι
Τα περισσότερα από αυτά είναι συνήθως απαραίτητα, αλλά όχι πάντα όλα αυτά. Πειραματιστείτε!
Συνιστάται αλλά δεν είναι πάντοτε απαραίτητο
Γίνεται κάθε μέρα scrum
Συμμετέχει ολόκληρη η ομάδα
Προβλήματα και εμπόδια εμφανίζονται/φανερώνονται
Υπάρχει ένας Chief Product Owner (αν υπάρχουν πολλοί POs)
Οι εξαρτώμενες ομάδες κάνουν Scrum των Scrums
Οι εξαρτώμενες ομάδες ενσωματώνονται σε κάθε sprint
Scaling
Καλοπέραση! Υψηλό επίπεδο ενέργειας.
Η υπερωριακή εργασία είναι σπάνια και συμβαίνει οικειοθελώς
Συζήτηση, κριτική, και πειραματισμός με τη διαδικασία
Θετικοί δείκτες
Λίστα Ελέγχου Scrum
http://www.crisp.se/scrum/checklist | Version 2.2 (2010-10-04)
Η ανεπίσημη
Henrik Kniberg
PO = Product owner SM = Scrum Master PBL = Product Backlog DoD = Definition of Done
Η ομάδα συνήθως παραδίδει όσα έχει δεσμευτεί
Οι κύριοι δείκτες μιας καλής εφαρμογής Scrum
Αυτά είναι αρκετά θεμελιώδη για οποιαδήποτε προσπάθεια scaling του Scrum.
Το μέγιστο 9 άτομα ανά ομάδα
Οι επαναλήψεις που είναι καταδικασμένες σε αποτυχία τερματίζονται νωρίς

## Slide 2
Τι είναι αυτό; Για ποιον είναι;
Η λίστα ελέγχου Scrum είναι ένα απλό εργαλείο που σας βοηθά να ξεκινήσετε με το Scrum ή να αξιολογήσετε την τρέχουσα εφαρμογή του Scrum.
Σημειώστε ότι αυτοί δεν είναι κανόνες. Είναι οδηγίες. Μια ομάδα δύο ατόμων μπορεί να αποφασίσει να παρακάμψει το καθημερινό Scrum, αφού κάνουν pair-programming όλη την ημέρα ούτως ή άλλως και ίσως να μην χρειάζεται ξεχωριστή συνάντηση για συγχρονισμό. Μια χαρά. Έπειτα έχουν σκοπίμως παραλείψει μια πρακτική Scrum αλλά έχουν εξασφαλίσει ότι ο βασικός σκοπός της πρακτικής Scrum έχει εκπληρωθεί με άλλο τρόπο. Αυτό μετράει!
Εάν κάνετε Scrum ίσως θα ήταν ενδιαφέρον η ομάδα να έχει περάσει από αυτόν τον κατάλογο σε ένα retrospective. Ως εργαλείο συζήτησης, όχι ως εργαλείο αξιολόγησης.
Πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω;
Joe: «Για αυτή το retrospective, έφερα μια χρήσιμη λίστα ελέγχου. Υπάρχει κάποιο από αυτά τα πράγματα που δεν κάνουμε;»
Lisa: «Χμμμ, ας δούμε. Λοιπόν, σίγουρα λείπει ο Ορισμός του Έγινε και δεν μετράμε το Velocity.»
Joe: «Λοιπόν, ο ‘Ορισμός του Έγινε’ αναγράφεται κάτω από το ‘Βασικό Scrum’ οπότε φαίνεται πολύ σημαντικό! Το Velocity αναγράφεται κάτω από το ‘Συνιστάται αλλά δεν είναι πάντα απαραίτητο’ για αυτό ας περιμένουμε με αυτό και ας ξεκινήσουμε με τα βασικά πράγματα.
Lisa: «Επίσης δεν έχουμε το ‘Παρέχουμε δοκιμασμένο λογισμικό κάθε 4 εβδομάδες ή λιγότερο’. Αυτό περιλαμβάνεται στην ενότητα ‘Το πιο σημαντικό’! Έχει νόημα, γιατί το μάρκετινγκ πάντα παραπονιέται για αυτό!»
Joe: «Ίσως μια ιδέα όπως ο ‘Όρισμός του Έγινε’ θα μπορούσε να μας βοηθήσει να πάρουμε μικρότερα κομμάτια ανά sprint και να κάναμε πιο συχνά release;»
Lisa: «Καλή ιδέα, ας το δοκιμάσουμε.»
Πώς ΔΕΝ μπορώ να το χρησιμοποιήσω;
Big Boss: «Ομάδα, ήρθε η ώρα να δούμε πόσο συμμορφωμένοι με τους κανόνες του Scrum είστε. Συμπληρώστε αυτήν τη λίστα ελέγχου παρακαλώ»
Joe: «Αφεντικό είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, τα πάντα, εκτός από τα γραφήματα Sprint burndown»
Big Boss: "Κακή, κακή ομάδα! Λέει εδώ ότι θα έπρεπε να κάνεις αυτά τα ... εε ... Sprint burning κάτι! Τα θέλω!»
Lisa: «Αλλά κάνουμε sprint 2 εβδομάδων και σχεδόν πάντα καταφέρνουμε να παραδώσουμε αυτό που δεσμευόμαστε και οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι. Τα Sprint burndown γραφήματα δεν θα προσθέσουν αξία σε αυτό το στάδιο.»
Big Boss: «Λοιπόν εδώ λέει ότι πρέπει να το κάνετε, οπότε μην σας πιάσω να με εξαπατήσετε ξανά ή θα καλέσω \την Αστυνομία Scrum»
Είναι αυτή η επίσημη λίστα ελέγχου;
Όχι. Ο λίστα ελέγχου αντικατοπτρίζει την προσωπική και υποκειμενική μου άποψη για το τι πραγματικά έχει σημασία στο Scrum. Έχω περάσει χρόνια βοηθώντας τις εταιρείες να ξεκινήσουν με το Scrum και συναντήθηκα με εκατοντάδες άλλους ασκούμενους, εκπαιδευτές και προπονητές και έχω διαπιστώσει ότι αυτές οι λίστες ελέγχου μπορούν να είναι χρήσιμες, αν χρησιμοποιηθούν σωστά.
Λίστα ελέγχου Scrum
Henrik Kniberg
www.crisp.se/scrum/checklist